ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2015 р. № 1091

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
приведення в безпечний стан уранових об’єктів 
державного підприємства “Бар’єр”

Загальна частина

Державне підприємство “Бар’єр” (далі — підприємство) є основним підприємством, розташованим на території колишнього виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод”, яке було одним з найбільших підприємств військово-промислового комплексу СРСР з виробництва уранового концентрату.

Зазначеному виробничому об’єднанню належали об’єкти з переробки уранових і торієвих руд, які перебувають на балансі підприємства (далі — уранові об’єкти), загальний обсяг залишків руди і радіоактивних матеріалів природного походження на яких становить близько 42 млн. тонн. Особливу небезпеку представляють радіохімічні і гідрометалургійні комплекси з переробки руд, на яких накопичено небезпечні радіохімічні речовини. Уранові об’єкти не виведені з експлуатації відповідно до міжнародної практики, що може призвести до суттєвого опромінення персоналу, який буде залучатися до реалізації проектів з приведення в  безпечний стан уранових об’єктів, а також населення м. Дніпродзержинська  Дніпропетровської області та забруднення навколишнього природного середовища, зокрема поверхневих і підземних вод, що надходять у р. Дніпро.

# Мета Програми

Метою Програми є запобігання виникненню аварійних ситуацій та безпечне утримання уранових об’єктів, проведення постійного моніторингу їх стану, здійснення технічного нагляду та першочергових заходів щодо приведення у безпечний стан уранових об’єктів.

# Шляхи і способи розв’язання проблеми

Програму передбачається виконати протягом 2015—2017 років шляхом:

здійснення заходів щодо безпечного утримання уранових об’єктів;

організації ефективного управління діяльністю підприємства;

розроблення та реалізації за участю консорціуму європейських організацій “WISMUT”, “VISUTEK” (Німеччина), “FACILIA AB” (Швеція) довгострокової стратегії приведення в безпечний стан уранових об’єктів (далі — довгострокова стратегія) в рамках реалізації проекту “Розроблення методу (стратегії, технології) рекультивації території колишнього уранового об’єкта виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” та інших проектів, які планується фінансувати Європейським Союзом за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

Для розроблення та реалізації довгострокової стратегії необхідно виконати комплекс підготовчих робіт, зокрема  удосконалити нормативно-правову базу, визначити критерії оцінки кінцевого стану уранових об’єктів і організаційні заходи щодо реалізації стратегії, забезпечити стабілізацію джерел інтенсивного радіоактивного забруднення, спорудження майданчиків для сортування і переробки відходів, будівництво доріг, безпеку проведення запланованих робіт, підготувати кадри, а також забезпечити проведення постійного моніторингу стану уранових об’єктів, здійснення технічного нагляду та першочергових заходів щодо приведення їх у безпечний стан.

Єдиним і оптимальним варіантом розв’язання проблеми є відновлення протягом 2015—2017 років ефективного управління діяльністю підприємства, розроблення та реалізація довгострокової стратегії.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

# Завдання і заходи

Завдання і заходи Програми наведені в додатку 2.

Для здійснення заходів Програми необхідно забезпечити:

удосконалення нормативних документів і ліцензійних умов, підвищення кваліфікації персоналу, який буде залучатися до реалізації проектів з приведення в  безпечний стан уранових об’єктів, зокрема персоналу спеціалізованих організацій для проведення робіт з обстеження технічного стану споруд на зазначених об’єктах, проектування, капітального будівництва;

інвентаризацію уранових об’єктів;

проведення постійного моніторингу стану уранових об’єктів, здійснення їх технічного нагляду, контролю за радіаційним опроміненням персоналу, який буде залучатися до реалізації проектів з приведення в безпечний стан уранових об’єктів, і населення та забрудненням навколишнього природного середовища, управління базами даних, взаємодію з персоналом і населенням з питань дотримання норм та правил безпеки;

проведення оцінки безпеки уранових об’єктів на довготривалий час, у тому числі проведення досліджень, розроблення математичних моделей з урахуванням природних і соціальних факторів впливу на стабільність джерел забруднення і бар’єрів безпеки, розроблення плану першочергових заходів щодо приведення в  безпечний стан уранових об’єктів.

# Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

запобігти виникненню радіаційних аварій під час проведення робіт на уранових об’єктах;

відновити стабільну роботу підприємства з підтримки у належному технічному стані уранових об’єктів із збереженням матеріальних, кадрових, інформаційних і технічних ресурсів;

розробити та реалізувати довгострокову стратегію;

забезпечити участь вітчизняних підприємств та організацій в розробленні довгострокової стратегії, проведенні об’єктивного аналізу стану джерел потенційного радіаційного впливу, шляхів формування доз опромінення персоналу, який буде залучатися до реалізації проектів з приведення в безпечний стан уранових об’єктів, і населення;

розробити план першочергових заходів щодо приведення в безпечний стан уранових об’єктів, цільового та економного використання бюджетних коштів і коштів міжнародної технічної допомоги, що спрямовуються на розв’язання проблеми;

зменшити соціальну напругу серед населення щодо шкідливого впливу на здоров’я людей та стан навколишнього природного середовища радіоактивного і хімічного забруднення, джерелами якого є уранові об’єкти.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

# Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів і коштів міжнародної технічної допомоги.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 67,74 млн. гривень.

____________________

Додаток 1 
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми
приведення в безпечний стан уранових об’єктів 
державного підприємства “Бар’єр”

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2015 р. № 1091.

2. Державний замовник — Міненерговугілля.

3. Керівник Програми — Міністр енергетики та вугільної промисловості.

4. Виконавці заходів Програми — Міненерговугілля, Дніпропетровська облдержадміністрація, державне підприємство “Бар’єр”, переможці відповідних тендерів.

5. Строк виконання: 2015—2017 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, млн. гривень | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Державний бюджет | 49,878 | 14,34 | 18,105 | 17,433 |
| Інші джерела | 17,862 | 6,712 | 6,1 | 5,05 |
| __________ Усього | 67,74 | 21,052 | 24,205 | 22,483 |

### _____________________

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової екологічної програми

приведення в безпечний стан уранових об’єктів

державного підприємства “Бар’єр”

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення та реалізація за участю консорціуму європейських організацій “WISMUT”, “VISUTEK” (Німеччина), “FACILIA AB” (Швеція) довгострокової стратегії приведення в безпечний стан уранових об’єктів державного підприємства “Бар’єр” (далі — довгострокова стратегія) | ступінь виконання, | 100 |  | 55 | 45 | 1) проведення детальної гамма-зйомки територій уранових об’єктів для уточнення радіаційного стану та виявлення точкових джерел випромінювання | Міненерго-вугілля | державний бюджет |  |  |  |  |
|  | відсотків |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,55 |  | 0,3 | 0,25 |
|  | —“— | 100 |  | 50 | 50 | 2) проведення топографічної зйомки територій уранових об’єктів у масштабі 1:500, 1:2000 для здійснення інженерних заходів | —“— | державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,7 |  | 0,35 | 0,35 |
|  | площа, на якій проведено обстеження, гектарів | 35 |  | 18,9 | 16,1 | 3) проведення оцінки структури вертикального розподілу радіонуклідів і токсичних хімічних елементів у ґрунті на найбільш забруднених ділянках території державного підприємства “Бар’єр” (далі — підприємство) | Міненерго-вугілля | державний бюджет інші джерела | 1,3 |  | 0,7 | 0,6 |
|  | ступінь виконання, відсотків | 100 |  | 50 | 50 | 4) визначення характеристик забруднення об’єкта 230 | —“— | державний бюджет інші джерела | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | —“— | 100 |  | 50 | 50 | 5) проведення детальної оцінки радіаційного фону і забруднення конструкцій та обладнання будівель 103 і 104 | —“— | державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1 |  | 0,5 | 0,5 |
|  | ступінь виконання, відсотків | 100 |  | 50 | 50 | 6) формування функціональної бази даних уранових об’єктів підприємства та електронних паспортів у рамках єдиної геоінформаційної системи забруднених об’єктів і територій | Міненерго-вугілля | державний бюджет | 0,7 |  | 0,35 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |
|  | кількість електронних паспортів, одиниць | 14 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ступінь виконання, | 100 |  | 100 |  | 7) інвентаризація комплексу підземних комунікацій, які розташовані на промисловому майданчику підприємства | —“— | державний бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | відсотків |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |
|  | —“— | 100 |  | 50 | 50 | 8) проведення аналізу геотехнічної стійкості хвостосховищ підприємства | —“— | державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | ступінь виконання, | 100 |  | 55 | 45 | 9) виконання комплексу робіт з | Міненерго-вугілля | державний бюджет | 5,5 |  | 3 | 2,5 |
|  | відсотків |  |  |  |  | будівництва майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання |  | інші джерела |  |  |  |  |
|  | площа, на якій проведена дезактивація, гектарів | 22,6 |  | 11,3 | 11,3 | 10) дезактивація території та | —“— | державний бюджет | 3,8 |  | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  | елементів інфраструктури в місцях постійного перебування персоналу підприємства |  | інші джерела |  |  |  |  |
|  | ступінь виконання, | 100 |  | 100 |  | 11) розроблення довгострокової стратегії | —“— | державний бюджет | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  | відсотків |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |
|  | —“— | 100 |  |  | 100 | 12) розроблення програми відновлювальних робіт з | —“— | державний бюджет інші джерела | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | приведення в безпечний стан уранових об’єктів підприємства на 2018—2023 роки |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість об’єктів, на яких проведена оцінка впливу на навколишнє природне середовище, одиниць | 10 |  | 5 | 5 | 13) здійснення заходів відповідно до довгострокової стратегії, у тому числі проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище уранових об’єктів, удосконалення нормативних документів і ліцензійних вимог | Міненерго-вугілля | державний бюджет | 2 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |
| ___________________ Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  | 17,75 |  | 9,5 | 8,25 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 14,5 |  | 7,85 | 6,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3,25 |  | 1,65 | 1,6 |
| 2. Організація діяльності підприємства | ступінь виконання, відсотків | 100 | 52 | 23 | 25 | 1) збереження інфраструктури та забезпечення | Міненерго-вугілля | державний бюджет | 27,678 | 14,34 | 6,505 | 6,833 |
| щодо безпечного утримання уранових об’єктів | кількість хвостосхо- вищ, на яких проводяться регламентні роботи, одиниць |  | 9 | 9 | 9 | стабільної роботи підприємства |  | інші джерела |  |  |  |  |
|  | кількість будівель, що обслуго-вуються, одиниць |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ступінь виконання, відсотків | 100 |  | 100 |  | 2) обстеження технічного стану будівель 103 і 104 | —“— | державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | —“— | 100 |  | 50 | 50 | 3) виконання комплексу робіт із зміцнення інженерних | —“— | державний бюджет | 0,2 |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1,5 |  | 0,75 | 0,75 |
|  | площа стін, захищених плівкою, кв. метрів | 624 |  |  | 624 | конструкцій та зменшення шкідливого впливу радіоактивно забруднених будівель 103 і 104 на навколишнє природне середовище, проведення першочергових робіт за результатами обстеження |  |  |  |  |  |  |
|  | площа огородженої | 3600 |  | 1800 | 1800 | 4) виконання комплексу робіт з | Міненерго-вугілля | державний бюджет | 1,9 |  | 0,95 | 0,95 |
|  | території, метрів |  |  |  |  | демаркації і огороджування, здійснення підготовчих заходів щодо створення майданчиків та санітарних зон навколо радіоактивно забруднених об’єктів будівель 103, 104, 120, хвостосховищ “Західне”, “Центральний Яр”, “Південно-Східне”, майданчика для тимчасового зберігання відходів |  | інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5) виконання першочергових ремонтних робіт з відновлення гідроізоляції та здійснення протиерозійних заходів на таких хвостосховищах: | Міненерго-вугілля | державний бюджет інші джерела | 1,9 |  | 0,95 | 0,95 |
|  | протяжність відремонто-ваної зливової каналізації, метрів | 100 |  | 50 | 50 | “Південно-Східне” |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг укріплення укосів, куб. метрів | 300 |  | 150 | 150 | “Західне” |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг засипки сухих пляжів, куб. метрів | 4000 |  | 2000 | 2000 | “Сухачівське” |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг ліквідованих промоїн, куб. метрів | 400 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ступінь виконання, відсотків | 100 | 58 | 21 | 21 | 6) виконання робіт з приведення в | Міненерго-вугілля | державний бюджет |  |  |  |  |
|  | вільний об’єм чаші, млн. куб. метрів | 14,8 |  |  | 14,8 | безпечний стан хвостосховища “Сухачівське” у рамках реалізації проекту |  | інші джерела | 9,712 | 5,712 | 2 | 2 |
|  | протяжність автомобільноїдороги, метрів | 1510 |  |  | 1510 | “Реконструкція та перепрофілювання II секції хвостосховища “Сухачівське”, у |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тому числі корегування проектно-кошторисної документації та пошукові роботи |  |  |  |  |  |  |
|  | ступінь виконання, відсотків | 100 | 66 | 34 |  | 7) добудова цеху дезактивації в рамках реалізації проекту “Реконструкція з розширенням ізотопної лабораторії (будівля 82) під ділянку для | Міненерго-вугілля | державний бюджет інші джерела | 1,5 | 1 | 0,5 |  |
|  | кількість добудованих цехів, одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дезактивації радіоактивно забруднених трубопроводів та обладнання”, у тому числі корегування проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  | 44,89 | 21,052 | 1,155 | 11,683 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 31,678 | 14,34 | 8,405 | 8,933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 13,212 | 6,712 | 3,75 | 2,75 |
| 3. Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища на хвостосхо-вищах підприємства та в їх санітарно-захисній зоні | ступінь виконання, відсотків | 100 |  | 50 | 50 | 1) науково-методичне супроводження програм проведення моніторингу і технічного нагляду за станом безпеки, а також оцінки відповідності регуляторним вимогам безпеки адаптованих | Міненерго-вугілля | державний бюджет інші джерела | 0,7 |  | 0,35 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  | норм, регламентів і критеріїв |  |  |  |  |  |  |
|  | ступінь виконання, відсотків | 100 |  | 50 | 50 | 2) забезпечення функціонування вимірювальної лабораторії, | Міненерго-вугілля | державний бюджет інші джерела | 3 0,4 |  | 1,5 0,2 | 1,5 0,2 |
|  | кількість звітів, одиниць | 8 |  | 4 | 4 | виконання регламентів радіаційного контролю, впровадження сучасних методів проведення моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища та контролю за достовірністю результатів радіаційних вимірювань |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  | 2,05 | 2,05 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 3,7 |  | 1,85 | 1,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |
| 4. Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи з питань функціонування підприємства | кількість публікацій у засобах масової інформації, виступів на радіо та телебаченні, одиниць | 8 |  | 4 | 4 | 1) оприлюднення щокварталу в засобах масової інформації матеріалів з питань безпечності функціонування підприємства, організація виступів на радіо та телебаченні щодо впливу уранових об’єктів підприємства на | Міненерго-вугілля | державний бюджет інші джерела | 0,25 |  | 0,125 | 0,125 |
|  |  |  |  |  |  | здоров’я людей і навколишнє природне середовище |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість працівників, що пройшли | 100 |  | 50 | 50 | 2) проведення навчання працівників | Міненерго-вугілля | державний бюджет |  |  |  |  |
|  | навчання, осіб |  |  |  |  | підприємства щодо безпечного утримання уранових об’єктів |  | інші джерела | 0,75 |  | 0,375 | 0,375 |
| __________________ Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,5 | 0,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1 |  | 0,5 | 0,5 |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  | 67,74 | 21,052 | 24,205 | 22,483 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 49,878 | 14,34 | 18,105 | 17,433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 17,862 | 6,712 | 6,1 | 5,05 |

_____________________

Додаток 3 
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової екологічної програми
приведення в безпечний стан уранових об’єктів 
державного підприємства “Бар’єр”

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Розроблення та реалізація за участю консорціуму європейських організацій “WISMUT”, “VISUTEK” (Німеччина), “FACILIA AB” (Швеція) довгострокової стратегії приведення в безпечний стан уранових об’єктів державного підприємства “Бар’єр” (далі — підприємство) | проведення детальної гамма-зйомки територій уранових об’єктів | відсотків | 100 |  | 55 | 45 |
|  | проведення топографічної зйомки територій уранових об’єктів | —“— | 100 |  | 50 | 50 |
|  | площа, на якій проведено обстеження | гектарів | 35 |  | 18,9 | 16,1 |
|  | визначення характеристик забруднення об’єкта 230 | відсотків | 100 |  | 50 | 50 |
|  | проведення детальної оцінки радіаційного фону і забруднення конструкцій та обладнання будівель 103 і 104 | —“— | 100 |  | 50 | 50 |
|  | кількість електронних паспортів уранових об’єктів | одиниць | 14 |  | 7 | 7 |
|  | інвентаризація комплексу підземних комунікацій | відсотків | 100 |  | 100 |  |
|  | проведення комплексу робіт з будівництва майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання | —“— | 100 |  | 55 | 45 |
|  | площа, на якій проведена дезактивація | гектарів | 22,6 |  | 11,3 | 11,3 |
|  | розроблення довгострокової стратегії приведення у безпечний стан уранових об’єктів підприємства | відсотків | 100 |  | 100 |  |
|  | розроблення програми відновлювальних робіт з приведення в безпечний стан уранових об’єктів підприємства на 2018—2023 роки | —“— | 100 |  |  | 100 |
|  | кількість об’єктів, на яких проводиться оцінка впливу на навколишнє природне середовище | одиниць | 10 |  | 5 | 5 |
| 2. Організація діяльності підприємства щодо безпечного утримання | кількість хвостосховищ, на яких проводяться регламентні роботи | —“— |  | 9 | 9 | 9 |
| уранових об’єктів | кількість будівель, що обслуговуються | —“— |  | 5 | 5 | 5 |
|  | обстеження технічного стану будівель 103 і 104 | відсотків | 100 |  | 100 |  |
|  | проведення комплексу робіт із зміцнення інженерних конструкцій та зменшення негативного впливу будівель 103 і 104 на навколишнє природне середовище | відсотків | 100 |  | 50 | 50 |
|  | площа захищених плівкою стін | кв. метрів | 624 |  |  | 624 |
|  | площа огородженої території | метрів | 3600 |  | 1800 | 1800 |
|  | протяжність відремонтованої зливової каналізації хвостосховища “Південно-Східне” | —“— | 100 |  | 50 | 50 |
|  | обсяг укріплених укосів хвостосховища “Західне” | куб. метрів | 300 |  | 150 | 150 |
|  | обсяг засипки сухих пляжів хвостосховища “Сухачівське” | —“— | 4000 |  | 2000 | 2000 |
|  | обсяг ліквідованих промоїн хвостосховища “Сухачівське” | —“— | 400 |  | 200 | 200 |
|  | виконання робіт з приведення в безпечний стан хвостосховища “Сухачівське” у рамках реалізації проекту “Реконструкція та перепрофі-лювання 11 секції хвостосховища “Сухачівське”, у тому числі корегування проектно-кошторисної документації та пошукові роботи | відсотків | 100 | 58 | 21 | 21 |
|  | вільний об’єм чаші | млн. куб. метрів | 14,8 |  |  | 14,8 |
|  | протяжність збудованої автомобільної дороги | метрів | 1510 |  |  | 1510 |
|  | добудова цеху дезактивації в рамках реалізації проекту “Реконструкція з розширенням ізотопної лабораторії (будівля 821) під ділянку для дезактивації радіоактивно забруднених трубопроводів та обладнання”, у тому числі корегування проектно-кошторисної документації | відсотків | 100 | 66 | 34 |  |
|  | кількість добудованих цехів | одиниць | 1 |  | 1 |  |
| 3. Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища на | проведення моніторингу та технічного нагляду за станом уранових об’єктів | відсотків | 100 |  | 50 | 50 |
| хвостосховищах підприємства та в їх санітарно-захисній зоні | кількість звітів | одиниць | 8 |  | 4 | 4 |
| 4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань функціонування підприємства | кількість публікацій у засобах масової інформації, виступів на радіо та телебаченні | —“— | 8 |  | 4 | 4 |
|  | кількість працівників, що пройшли навчання | осіб | 100 |  | 50 | 50 |

_____________________